1. home页面样式 昆仑

a．TO do 整个项目快结束时做

b．弹出框的位置（鼠标出现的位置），拖动 天佑

c．地区导入的按钮 昆仑

d．添加编辑删除 自己改自己的资源文件（按钮），在common里面，组织名称用全称

e．弹出框 改为最新版本 昆仑

f．计量单位加选择类别下拉框 天罡

g．语言文化，语言文化列 显示语言名字 陆旻

h．价格套细（语言文化） 加验证 天罡

i．事件日志，按时间倒序，需要时间

j．快捷方式、组织管理（滚动条） 昆仑

k．organization细节、资源文件，组织选择器（orgmanager） 陆旻

l．渠道编辑添加，不能点击，报js错误 天佑

m．组织没办法添加，删除

n．角色管理资源文件 用户编辑 更换组织 自动刷新，用户授权的兼容问题、用户授权程序节点授权 于洋洋

o．修改我的密码 刘鑫

p．商品列表的上架次数 凤凰

q．商品列表 添加编辑 html编辑器，资源文件 天佑

r．商品列表 ，产品扩展分类 （ 分类选择器 ） 陆旻

s．编辑页面都添加提示，所编辑的是什么

t．仓库（入库、出库），库存总账 选择器 、搜索 刘鑫、龚玲芳

u．

1. resource html编辑器（多语言，按钮）；消息队列的表头“message”，更换当前编辑修改代码，添加组织选择,盘点记录添加不了，货架编辑报js错误,移库申请不能添加 刘鑫、龚玲芳
2. select空间 样式问题 （弹出位置） 刘鑫
3. 10-8号前 小程序 小问题修改完毕（细节） 天罡
4. 组织用户 （三个controller修正完毕） 天罡
5. 产品

订单

仓库

1. Finance细节（添加删除修改）天罡
2. Shipping细节（添加删除修改）天罡
3. 10-8号后 前台
4. 10-21之前前台页面完工（天佑凤凰不参与）